Реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты на 01.01.2018г

| Инициатор проекта | Наименование проекта |  | Сфера реализации проекта | Период реализации проекта | Место расположения проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  |  | Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала отчетного года | нарастающим итогом с начала реализации проекта |  |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП Мельников И.К. |  | Строительство магазина | Торговля | 2015-2018 | с.Венгерово | реализуемый | 3000 | - | 2000 | Будет создано 3 рабочих места |
| ООО «Кофе Брич» |  | Киоск GO! Кофе | Общественное питание | 2017 | с.Венгерово | реализован | 500 | 500 | 500 | Создано 1 рабочее место |
| ИП Асланова В.А. |  | Строительство магазина | Торговля | 2016-2017 | с.Венгерово | реализован | 1500 | 500 | 1500 | Создано 2 рабочих места |
| И.П. Сутягин В.А. |  | Строительство кафе с. Венгерово | Общественное питание | 2015-2018 | с.Венгерово | реализуемый | 15000 | 2000 | 10000 | Будет создано 10 рабочих мест |
| ИП Матвеев Ю.В.. |  | Строительство магазина в с.Венгерово | Торговля | 2017 | с.Венгерово | реализуемый | 3000 | 500 | 500 | Будет создано 4 рабочих места |
| Гуляев М.Н. |  | Строительство магазина | Торговля | 2017 | с.Венгерово | реализуемый | 7000 | 500 | 500 | Будет создано 7 рабочих мест |
| ЗАО «Сибирь» |  | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2015 2017 | с.Меньшиково | реализован | 7300 | 927 | 7300 | Улучшение условий труда |
| СПК «Мирный труд» |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2017 | с.Павлово | реализован | 2000 | 2000 | 2000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Вознесенское» |  | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2016 -2017 | с.Вознесенка | реализован | 22000 | 6000 | 22000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Вознесенское» |  | Реконструкция сухостойного помещения | Сельское хозяйство | 2017 | с.Вознесенка | реализован | 500 | 500 | 500 | Улучшение условий труда |
| ЗАО им «Куйбышева» |  | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2017 | с.Сибирцево 2-е | реализован | 6444 | 6444 | 6444 | Улучшение условий труда |
| ЗАО им «Куйбышева» |  | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2017 | д.Георгиевка | реализован | 6444 | 6444 | 6444 | Улучшение условий труда |
| ЗАО им «Куйбышева» |  | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2017 | с..Сибирцево 2-е | реализован | 17370 | 17370 | 17370 | Улучшение условий труда |
| ЗАО им «Куйбышева» |  | Строительство склада | Сельское хозяйство | 2017 | с..Сибирцево 2-е | реализован | 2000 | 2000 | 2000 | Улучшение условий труда, создано 2 рабочих места |
| СПК «Мининский» |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2017 | с.Минино | реализован | 500 | 500 | 500 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Усть-Изесское» |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2017 | с.Усть-Изес | реализован | 5893 | 5393 | 5893 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Усть-Изесское» |  | Реконструкция склада | Сельское хозяйство | 2017 | с.Усть-Изес | реализован | 1074 | 1074 | 1074 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Рямовское» |  | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2017 | с..Петропавловка 1-я | реализован | 5000 | 5000 | 5000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Рямовское» |  | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2017 | с..Петропавловка 1-я | реализован | 11000 | 11000 | 11000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Рямовское» |  | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2017 | с..Петропавловка 1-я | реализован | 6000 | 6000 | 6000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Рямовское» |  | Строительство сушилки | Сельское хозяйство | 2017 | с.Петропавловка 1-я | реализован | 16000 | 16000 | 16000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Сибирь» |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2017 | с.Меньшиково | реализован | 2406 | 2406 | 2406 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Сибирь» |  | Строительство откормплощадки | Сельское хозяйство | 2017 | с.Меньшиково | реализован | 793 | 793 | 793 | Улучшение условий труда, создано 2 рабочих места |
| ЗАО «Тартасское» |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2017 | д.Ильинка | реализован | 15000 | 15000 | 15000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Тартасское» |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2017 | с.Старый Тартас | реализован | 5000 | 5000 | 5000 | Улучшение условий труда |
| ИП Глава К(Ф)Х Левин А.А. |  | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2017 | д.Ночка | реализован | 400 | 400 | 400 | Создано 4 рабочих места |
| Администрация Петропавловского 1 сельсовета Венгеровского района |  | Бурение скважины в с.Петропавловка 1-я | ЖКХ | 2017 | с.Петропавловка 1-я | реализован | 2500 | 2500 | 2500 | Улучшение качества жизни населения |
| Администрация Сибирцевского 1 сельсовета Венгеровского района |  | Строительство станции водоподготовки в с.Сибирцево1-ое | ЖКХ | 2017 | с.Сибирцево 1-е | реализован | 2600 | 2600 | 2600 | Улучшение качества жизни населения |
| Администрация Тартасского сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция тепловых сетей в с.Заречье (второй этап) | ЖКХ | 2017 | с.Заречье | реализован | 18611 | 18611 | 18611 | Улучшение качества жизни населения |
| Администрация Тартасского сельсовета Венгеровского района |  | Капитальный ремонт кровли дома культуры в с.Заречье | Культура | 2017 | с.Заречье | реализован | 1572 | 1572 | 1572 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры |
| Администрация Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района |  | Ремонт потолка и напольного покрытия Усть-Изесского дома культуры | Культура | 2017 | с.Усть-Изес | реализован | 350 | 350 | 350 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры |
| Администрация Урезского сельсовета Венгеровского района |  | Ремонт Урезского дома культуры | Культура | 2017 | с.Урез | реализован | 200 | 200 | 200 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры |
| Администрация Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района |  | Ремонт кровли 1-Петропавловского дома культуры | Культура | 2017 | с.Петропавловка 1-я | реализован | 1100 | 1100 | 1100 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры |
| Администрация Ключевского сельсовета Венгеровского района |  | Ремонт козырька Ключевского дома культуры | Культура | 2017 | с.Ключевая | реализован | 250 | 250 | 250 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры |
| Администрация Петропавловского 2-го сельсовета Венгеровского района |  | Замена окон и дверей 2-Петропавловского дома культуры | Культура | 2017 | с.Петропавловка 2-я | реализован | 350 | 350 | 350 | Повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры |
| Администрация Венгеровского района |  | Ремонт крыши здания МКОУ Шипицинская СОШ | Образование | 2017 | с.Шипицино | реализован | 1529 | 1529 | 1529 | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района |  | Ремонт крыши здания МКОУ Венгеровская СОШ №1 | Образование | 2017 | с.Венгерово | реализован | 526 | 526 | 526 | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района |  | Ремонт крыши здания МКОУ 2 Петропавловская СОШ | Образование | 2017 | с.Петропавлока 2-я | реализован | 1460 | 1460 | 1460 | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района |  | Ремонт крыши здания МКДОУ Венгеровский детский сад № 3 | Образование | 2017 | с.Венгерово | реализован | 846 | 846 | 846 | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района |  | Ремонт крыши здания МКДОУ Зареченский детский сад | Образование | 2017 | с.Заречье | реализован | 872 | 872 | 872 | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района |  | Ремонт спортивного зала в с.Сибирцево 2-е | Образование | 2017 | с.Сибирцево 2-е | реализован | 2012 | 2012 | 2012 | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района |  | Ремонт МКОУ Вознесенская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Образование | 2017 | с.Вознесенка | реализован | 3000 | 3000 | 3000 | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района |  | Замена окон в здании МКОУ Венгеровская СОШ №2 | Образование | 2017 | с.Венгерово | реализован | 600 | 600 | 600 | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района |  | Замена окон в здании МКОУ 1 Петропавловская СОШ | Образование | 2017 | с.Петропавлока 1-я | реализован | 1468 | 1468 | 1468 | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района |  | Замена окон в здании МКОУ Венгеровская СОШ №1 | Образование | 2017 | с.Венгерово | реализован | 223 | 223 | 223 | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района |  | Замена окон в здании МКОУ 2 Сибирцевская СОШ | Образование | 2017 | с.Сибирцево 2-е | реализован | 340 | 340 | 340 | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского сельсовет Венгеровского района |  | Благоустройство территории в с.Венгерово | ЖКХ | 2017 | с.Венгерово | реализован | 6300 | 6300 | 6300 | Улучшение качества жизни населения |
| Общество с ограниченной ответственностью «САЛЮТ ГОСТИНИЦА СПАССКАЯ» |  | Реконструкция гостиницы | Туризм | 2017-2021 | с.Венгерово | реализуемый | 15000 | 1500 | 1500 | Повышение качества гостиничных услуг |
| Население |  | Строительство Храма в с.Усть-Изес | - | 2017-2019 | с.Венгерово | реализуемый | 3500 | 500 | 500 | Улучшение качества жизни населения |
| Еремеев М.П. |  | Строительство мини-молочного завода в с.Венгерово | Промышленность | 2017-2019 | с.Ключевая | реализуемый | 20000 | 2000 | 2000 | Создание 15 рабочих мест |
| Планируемые к реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правительство Новосибирской области |  | Строительство и реконструкция 2-й очереди ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» | Здравоохранение | 2018-2019 | с.Венгерово | планируется | 145000 | - | - | Повышение качества медицинской помощи |
| Частный инвестор |  | Строительство кирпичного завода в с.Венгерово | Строительство | 2019 | с.Венгерово | планируется | 500000 | - | - | Создание 30 рабочих мест |
| Зиверт Г.К. |  | Создание медицинского центра | Здравоохранение | 2018-2019 | с.Венгерово | планируется | 5000 | - | - | Создание 7 рабочих мест |
| Администрация Венгеровского района |  | Реконструкция водозащитных дамб р.Тартас | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2018-2019 | с.Венгерово | планируется | 238200 | - | - | Обеспечение защиты территории с.Венгерово от негативного воздействия вод |
| Администрация Венгеровского района |  | Строительство полигона ТБО |  | 2017-2019 | с.Венгерово | планируется | 2500 | - | - | Решение проблемы захоронения ТБО |
| ТУАД |  | Мост в п.Чистое Озеро | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2018-2019 | д.Чистое Озеро | планируется | 44000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| ГБУ Венгеровское ЦРБ» |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Воробьево | Здравоохранение | 2018-2019 | с.Воробьево | планируется | 6500 | - | - | Повышение качества медицинской помощи |
| ГБУ Венгеровское ЦРБ» |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.СтарыйТартас | Здравоохранение | 2018-2019 | с.Старый Тартас | планируется | 6500 | - | - | Повышение качества медицинской помощи |
| Администрация Сибирцевского 2 сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция водопровода в с.Сибирцево 2-е | ЖКХ | 2018-2019 | с.Сибирцева 2-е | планируется | 35000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| Администрация Новотартасского сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция тепловых сетей в п.Зыково | ЖКХ | 2018-2019 | п.Зыково | планируется | 13731 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| Администрация Новотартасского сельсовета Венгеровского района |  | Модульные (3 шт) установкиводоподготовки в с.Новый Тартас | ЖКХ | 2018 | с.Новый Тартас | планируется | 6836 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| Администрация Вознесенского сельсовета Венгеровского района |  | Модульная установка водоподготовки в д.Малинино | ЖКХ | 2018 | д.Малинино | планируется | 2652 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| Администрация Венгеровского сельсовета Венгеровского района |  | Благоустройство территорий населенных пунктов (предомовая и пешеходная зона) | ЖКХ | 2018 | с.Венгерово | планируется | 11843 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| Администрация Венгеровского района |  | Капитальный ремонт здания МКУК «Венгеровский краеведческий музей им. П.М.Пономаренко» | Культура | 2018 | с.Венгерово | планируется | 3755 | - | - | Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры |
| Администрация Тартасского сельсовета Венгеровского района |  | Капитальный ремонт здания МКУ «Тартасский муниципальный центр культуры» | Культура | 2018 | с.Заречье | планируется | 2346 | - | - | Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры |
| Администрация Венгеровского района |  | Ремонт кровли МКОУ 1-Сибирцевской СОШ | Образование | 2018 | с.Сибирцево 1-е | планируется | 1994,7 | - | - | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района |  | Ремонт кровли МКОУ 1-Петропавловской СОШ | Образование | 2018 | с.Петропавловка 1-я | планируется | 1894,7 | - | - | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района |  | Ремонт кровли МКДОУ Вознесенского д/с | Образование | 2018 | с.Вознесенка | планируется | 554,7 | - | - | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района |  | Замена оконных блоков МКОУ Воробьевской СОШ | Образование | 2018 | с.Воробьево | планируется | 921 | - | - | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района |  | Замена оконных блоков МКОУ Усть-Изесской ООШ | Образование | 2018 | с.Усть-Изес | планируется | 657 | - | - | Повышение качества образовательных услуг |
| Администрация Венгеровского района |  | Замена оконных блоков МКОУ 2-Петропавловской СОШ | Образование | 2018 | с.Петропавловка 2-я | планируется | 1052 | - | - | Повышение качества образовательных услуг |
| ЗАО «Тартасское» |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2018 | д.Чаргары | планируется | 7500 | - | - | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Тартасское» |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2018 | с.Старый Тартас | планируется | 7500 | - | - | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Тартасское» |  | Строительство сухостойного двора | Сельское хозяйство | 2018 | с.Заречье | планируется | 8000 | - | - | Улучшение условий труда |
| ЗАО им «Куйбышева» |  | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | с..Сибирцево 2-е | планируется | 14000 | - | - | Улучшение условий труда |
| ЗАО им «Куйбышева» |  | Строительство зерносушилки | Сельское хозяйство | 2018 | с..Сибирцево 2-е | планируется | 16000 | - | - | Улучшение условий труда, будет создано 5 рабочих мест |
| ЗАО «Рямовское» |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2018 | с..Петропавловка 1-я | планируется | 15000 | - | - | Улучшение условий труда |
| СПК «Мирный труд» |  | Строительство откормплощадки | Сельское хозяйство | 2018 | с.Павлово | планируется | 3000 | - | - | Будет создано 2 рабочих места |
| Россов Н.В. |  | Строительство склада в с.Новый Тартас | Торговля | 2018-2019 | с.Новый Тартас | планируемый | 500 | - | - | Будет создано 2 рабочих места |
| Еремеев А.П. |  | Строительство магазина в с.Венгерово | Торговля | 2018-2019 | с.Венгерово | планируемый | 10000 | - | - | Будет создано 8 рабочих места |
| Чернов К.В. |  | Строительство магазина в с.Венгерово | Торговля | 2018-2019 | с.Венгерово | планируемый | 1000 | - | - | Будет создано 2 рабочих места |
| ИП Макаренко А.В. |  | Строительство пекарни в с.Сибирцево 2-е | Торговля | 2018 | с.Сибирцево 2-е | планируется | 1500 | - | - | Будет создано 3 рабочих места |
| ИП Волков В.В. |  | Строительство магазина «Холидей» | Торговля | 2018-2019 | с.Новый Тартас | планируется | 25000 | - | - | Будет создано 12 рабочих -мест |
| ИП Волков В.В. |  | Строительство магазина «Холидей» | Торговля | 2018-2019 | с.Венгерово | планируется | 25000 | - | - | Будет создано 12 рабочих мест |
| ИП Бугай А.С. |  | Строительство пекарни в с.Заречье | Торговля | 2018 -2019 | с.Заречье | планируется | 3000 | - | - | Будет создано 4 рабочих мест |
| Лукьянов В.М. |  | Строительство скотобойного пункта | Промышленность | 2018-2019 | с.Венгерово | планируется | 5000 | - | - | Будет создано 4 рабочих места |
| Дорошкевич Е.А. |  | Строительство СТО в с. Новый Тартс | Бытовое обслуживание | 2018-2019 | с.Новый Тартас | планируется | 1000 | - | - | Будет создано 2 рабочих места |
| ЗАО «Сибирь» |  | Строительство бассейна | Туризм | 2018-2020 | с.Меньшиково | планируется | 10000 | - | - | Будет создано 7 рабочих мест |
| Администрация Венгеровского района |  | Переключение юридических лиц на ВОЛС | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2018 | с..Венгерово, с.Сибирцево 2-е, с.Урез | планируется | 1500 | - | - | Повышение качества услуг связи |
| Администрация Венгеровского района |  | Увеличение площадок для подключения физических лиц к интернету и интерактивному телевидению | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2018 | с.Усть-Изес | планируется | 1000 | - | - | Повышение качества услуг связи |