Отчет

инвестиционного уполномоченного Венгеровского района

за 2020 год

1. Реализуемые инвестиционные проекты

| Инициатор проекта | Наименование проекта |  | Сфера реализации проекта | Период реализации проекта | Место расположения проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  |  | Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала отчетного года | нарастающим итогом с начала реализации проекта |  |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП Мельников И.К. |  | Строительство магазина | Торговля | 2017-2020 | с.Венгерово | реализуемый | 3000 | 800 | 3000 | Будет создано 3 рабочих места |
| Гуляев М.Н. |  | Строительство магазина | Торговля | 2017-2020 | с.Венгерово | реализуемый | 7000 | 500 | 4000 | Будет создано 7 рабочих мест |
| Чернов К.В. |  | Строительство магазина в с.Минино | Торговля | 2020 | с.Минино | реализуемый | 300 | 300 | 300 | Будет создано 2 рабочих места |
| Еремеев А.П. |  | Реконструкция магазина | Торговля | 2020 | с.Венгерово | реализуемый | 2000 | 2000 | 2000 | Будет создано 3 рабочих места |
| Еремеев М.П. |  | Реконструкция магазина в с.Венгерово | Торговля | 2020 | с.Венгерово | реализуемый | 10000 | 10000 | 10000 | Будет создано 8 рабочих места |
| ИП. Сутягин В.А. |  | Строительство кафе и гостиницы в с. Венгерово | Общественное питание | 2017-2020 | с.Венгерово | реализуемый | 19000 | 500 | 17500 | Будет создано 10 рабочих мест |
| ИП. Сутягин В.А. |  | Реконструкция гостиницы «Юбилейная» | Туризм | 2019-2024 | с.Венгерово | реализуемый | 12000 | 4500 | 8500 | Повышение качества гостиничных услуг |
| Население |  | Строительство Храма в с.Усть-Изес | - | 2017-2019 | с.Венгерово | реализуемый | 3500 | 500 | 3500 | Улучшение качества жизни населения |
| Еремеев М.П. |  | Строительство мини-молочного завода в с.Венгерово | Промышленность | 2017-2020 | с.Ключевая | реализуемый | 20000 | 500 | 18000 | Создание 15 рабочих мест |
| ИП Макаренко А.В. |  | Строительство пекарни в с.Сибирцево 2-е | Промышленность | 2020 | с.Сибирцево 2-е | реализуемый | 1500 | 180 | 180 | Будет создано 3 рабочих места |
| ТУАД |  | Мост в п.Чистое Озеро | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2020-2021 | п.Чистое Озеро | реализуемый | 45000 | 45000 | 45000 | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Венгеровского района |  | Строительство вышки связи (4 шт) | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2020 | с.Усть Ламенка, с.Сибирцево 1-е, с.Петропавловка 2-я, с.Павлово | реализуемый | 8400 | 8400 | 8400 | Повышение качества услуг связи |
| администрация Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция тепловых сетей и установка модульной котельной в сУсть- Изесс | ЖКХ | 2020-2021 | с.Усть Изесс | реализуемый | 17032 | 883 | 883 | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Усть Ламенского сельсовета Венгеровского района |  | Строительство водозаборной скважины и устройство водоочистки в с.Усть Ламенка | ЖКХ | 2020 | с.Усть Ламенка | реализуемый | 2600 | 2600 | 2600 | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция водопровода в Сибирцево 2 | ЖКХ | 2020-2021 | д.Георгиевка | реализуемый | 47400 | 11200 | 11200 | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Венгеровского района |  | Благоустройство общественного центра с.Заречье | Благоустройство | 2020 | с.Заречье | реализуемый | 7800 | 7800 | 7800 | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Ремонт здания МКУК «Венгеровская централизованная библиотечная система» | Культура | 2020 | с.Венгерово | реализуемый | 5000 | 5000 | 5000 | Повышение качества услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Капитальный ремонт здания дома культуры в с.Петропавловка 1-я | Культура | 2020 | с.Петропавловка 1-я | реализуемый | 8364 | 903 | 903 | Повышение качества услуг |
| СПК «Мирный Труд» |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2020 | с.Павлово | реализуемый | 4500 | 4500 | 4500 | Будет создано 5 рабочих мест |
| ЗАО «Вознесенское» |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2020 | д.Малинино | реализуемый | 2000 | 2000 | 2000 | Будет создано 5 рабочих мест |
| Глава КФХ Еремеев М.П. |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2020 | с.Ключевая | реализуемый | 40000 | 500 | 500 | Будет создано 5 рабочих мест |
| СПК «Туруновский» |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2020 | с.Туруновка | реализуемый | 2000 | 1200 | 1200 | Будет создано 5 рабочих мест |
| СПК «Мининский» |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2020 | с.Минино | реализуемый | 2000 | 2000 | 2000 | Будет создано 5 рабочих мест |
| администрация Венгеровского района |  | Ремонт кровли МКОУ Вознесенская СОШ | Образование | 2020 | с.Вознесенка | реализуемый | 3000 | 3000 | 3000 | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Ремонт кровли МКОУ Тартасская СОШ | Образование | 2020 | с.Заречье | реализуемый | 3000 | 3000 | 3000 | Повышение качества образовательных услуг |
| Планируемые к реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правительство Новосибирской области |  | Строительство и реконструкция 2-й очереди ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» | Здравоохранение | 2021 | с.Венгерово | планируемый | 245000 | - | - | Повышение качества медицинской помощи |
| администрация Тартасского сельсовета Венгеровского района |  | Строительство ФАПа д. Чаргары | Здравоохранение | 2022 | с. Заречье | планируемый | 17000 | - | - | Повышение качества медицинской помощи |
| администрация Ключевского сельсовета Венгеровского района |  | Строительство ФАПа в д. Ночка | Здравоохранение | 2021 | с. Ключевая | планируемый | 17000 | - | - | Повышение качества медицинской помощи |
| администрация Вознесенского сельсовета Венгеровского района |  | Строительство ФАПа в д. Селикла | Здравоохранение | 2024 | д. Селикла | планируемый | 17000 | - | - | Повышение качества медицинской помощи |
| администрация Венгеровского района |  | Строительство парка отдыха | Строительство | 2023 | с. Венгерово | планируемый | 90000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| Частный инвестор |  | Строительство кирпичного завода в с.Венгерово | Строительство | 2023 | с. Венгерово | планируемый | 500000 | - | - | Создание 30 рабочих мест |
| администрация Венгеровского района |  | Строительство "Детской школы искусств" | Строительство | 2023 | с. Венгерово | планируемый | 186000 | - | - | Создание 5 рабочих мест |
| администрация Венгеровского района |  | Обеспечить газификацию частного сектора | Строительство | 2025 | с.Венгерово | планируемый | 500000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Венгеровского района |  | Реконструкция водозащитных дамб р.Тартас | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2020-2021 | с. Венгерово | планируемый | 350000 | - | - | Обеспечение защиты территории с.Венгерово от негативного воздействия вод |
| администрация Усть-Ламенского сельсовета Венгеровского района |  | Мост через реку Яча | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2021-2024 | п. Яча | планируемый | 5700 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Венгеровского района |  | Ремонт кровли МКУ "Центр по обслуживанию пассажиров" | Транспорт | 2021 | с. Венгерово | планируемый | 1826 | - | - | Повышение качества услуг |
| администрация Венгеровского сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция систем холодного водоснабжения в с.Венгерово. | ЖКХ | 2021-2022 | с. Венгерово | планируемый | 300000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Тартасского сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция системы водоснабжения и строительство павильона водоподготовки д. Чаргары | ЖКХ | 2023 | д. Чаргары | планируемый | 20000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Петропавловского 1-ого сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция системы водоснабжения в д. Красноярка | ЖКХ | 2023 | д. Красноярка | планируемый | 21000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Меньшиковского сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция водопроводных сетей в с.Меньшиково | ЖКХ | 2022 | с. Меньшиково | планируемый | 70000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Петропавловского 1-ого сельсовета Венгеровского района |  | Ремонт водопровода в д. Григорьевка | ЖКХ | 2024 | д. Григорьевка | планируемый | 19000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Вознесенского сельского совета Венгеровского района |  | Реконструкция системы водоснабжения в деревне Селикла | ЖКХ | 2024 | д. Селикла | планируемый | 20000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Мининского сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция водопроводных сетей в с.Минино | ЖКХ | 2022 | с.Минино | планируемый | 21400 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Сибирцевского 1-го сельсовета Венгеровского района |  | Установка модульной котельной в с.Сибирцево 1 -е | ЖКХ | 2021 | с.Сибирцево 1 -е | планируемый | 11700 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция тепловых сетей и установка модульной котельной в с.Сибирцево 2 -е | ЖКХ | 2021 | с.Сибирцево 2 -е | планируемый | 26700 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Усть-Изесского сельского совета Венгеровского района |  | Реконструкция тепловых сетей с установкой БМК | ЖКХ | 2021 | с. Усть-Изес | планируемый | 23600 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Тартасского сельского совета Венгеровского района |  | Реконструкция системы водоснабжения с установкой павильона водоподготовки с. Заречье | ЖКХ | 2024 | с. Заречье | планируемый | 50000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Мининского сельсовета Венгеровского района |  | Установка модульной котельной в с.Минино | ЖКХ | 2022 | с.Минино | планируемый | 19600 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Меньшиковского сельсовета Венгеровского района |  | Установка модульной котельной в с.Меньшиково | ЖКХ | 2021 | с.Меньшиково | планируемый | 14700 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Новотартасского сельсовета Венгеровского района |  | Установка модульной котельной п.Зыково | ЖКХ | 2022 | п.Зыково | планируемый | 18750 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Венгеровского сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция системы водоснабжения в с. Венгерово Венгеровского района Новосибирской области. Водопровод по ул.Леонова, ул.Набережная, ул.Луговая и ул.Ленина» | ЖКХ | 2021 | с.Венгерово | планируемый | 27800 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Венгеровского сельсовета Венгеровского района |  | Строительство электрических сетей 10-0,4кВ в НСО, с. Венгерово с установкой дополнительных КТПН-10/0,4 кВ | Обеспечение эликтрической энергии | 2021 | с. Венгерово | планируемый | 31600 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Венгеровского района |  | Строительство крытой хоккейной коробки в с.Венгерово | Физкультура и спорт | 2021 | с. Венгерово | планируемый | 25000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Венгеровского района |  | Строительство лыжной базы | Физкультура и спорт | 2022 | с. Венгерово | планируемый | 15000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Венгеровского района |  | Строительство спортивного зала в с.Усть Изесс | Образование | 2021 | с.Усть-Изесс | планируемый | 30000 | - | - | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Строительство спортивного зала в с.Петропавловка 2-я | Образование | 2021 | с.Петропавловка 2-я | планируемый | 25000 | - | - | Повышение качества образовательных услуг |
| Лукьянов В.М. |  | Строительство скотобойного пункта | Промышленность | 2021 | с.Венгерово | планируемый | 5000 | - | - | Будет создано 4 рабочих места |
| ИП Боровков А.А. |  | Строительство магазина в с.Венгерово | Торговля | 2020-2021 | с.Венгерово | планируемый | 15000 | - | - | Будет создано 12 рабочих -мест |
| ИП Бугай А.С. |  | Строительство пекарни в с.Заречье | Торговля | 2021 | с.Заречье | планируемый | 3000 | - | - | Будет создано 4 рабочих мест |
| ЗАО «Сибирь» |  | Строительство бассейна | Туризм | 2021-2024 | с.Меньшиково | планируемый | 60000 | - | - | Будет создано 7 рабочих мест |
| администрация Венгеровского района |  | Строительство бассейна | Туризм | 2025 | с.Венгерово | планируемый | 200000 | - | - | Будет создано 5 рабочих мест |

Проблемы, возникающие при реализации инвестиционного проекта

| Наименование инвестиционного проекта | Проблема | Пути решения |
| --- | --- | --- |
| Строительство кирпичного завода в с. Венгерово | Отсутствие газоснабжения на территории района | Привлечение инвестора, размещение инвестиционных площадок на инвестиционном портале Новосибирской области |

2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве

| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) |  | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) |  | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Венгеровский | Концессионное соглашение в отношении эксплуатации и реконструкции здания гостиницы «Юбилейная», расположенного на территории Венгеровского района Новосибирской области | Муниципальный | Социальная | Санаторно-туристическая деятельность / Туризм | Концессионное соглашение | Федеральный закон "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ | Частная инициатива | Эксплуатация (оказание услуг / тех. обслуживание) | КС № 1 от 01.03.2019 | Действующее | 01.03.2019 | Муниципалитет (Венгеровский сельсовет) | ИП Сутягин В.А. | - | 30 | S =1283,8кв.м; 12 номеров на 19 мест; S номерного фонда 150 кв.м. | 12000 | 12000 | нет | - | - | - |  | -- |  |
| Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов

| № | Инициатор обращения | Дата обращения | Цель обращения | Результат рассмотрения обращения | Действия инвестиционного уполномоченного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Щепелин Сергей Сергеевич | Февраль 2020 года | Консультация о получении финансовой поддержки в рамках муниципальной программы | Дана консультация | Дана консультация |
| 2 | Сутягин Владимир Александрович | Февраль 2020 года | Консультация о получении финансовой поддержки в рамках муниципальной программы | Дана консультация | Дана консультация |
| 3 | Фанталин Петр Анатольевич | Февраль 2020 года | Консультация по вопросу приобретения муниципального имущества | Дана консультация | Дана консультация |
| 4 | Сиухина Наталья Егоровна | Февраль 2020 года | Консультация об условиях участия в гос. программе "Развитие торговли на территории Новосибирской области на 2020-2022 годы" по 11 км | Дана консультация | Дана консультация |
| 5 | Отт Александр Александрович | Февраль 2020 года | Консультация по составлению бизнес-плана для начинающих | Дана консультация | Дана консультация |
| 6 | Бугай Екатерина Николаевна | Февраль 2020 года | Консультация по вопросу выделения земельного участка для строительства пекарни | Земельный участок на стадии представления | Дана консультация |
| 7 | Чернов Константин Владимирович | Февраль 2020 года | Консультация по вопросу взятия в аренду муниципального имущества | Дана консультация | Дана консультация |
| 8 | Карташев Евгений Владимирович | Февраль 2020 года | Консультация по подбору земельного участка, помещения, здания для открытия магазина Мария РА | Подбор земельного участка | Дана консультация |
| 9 | Волков Виктор Владимирович | Февраль 2020 года | Консультация по подбору земельного участка для строительства магазина Холлидей | Подбор земельного участка | Дана консультация |
| 10 | Михайлов Андрей Валерьевич | Февраль 2020 года | Консультация по подбору земельного участка для парковки | Подбор земельного участка | Дана консультация |
| 11 | Чернов Константин Владимирович | Март 2020 года | Консультация по кредитованию в Фонде Микрофинансирования Новосибирской области | Дана консультация | Дана консультация |
| 12 | Еремеев Михаил Павлович | Март 2020 года | Консультация по вопросу получения земельного участка в аренду | Земельный участок предоставлен | Дана консультация |
| 13 | Безногов Анатолий Васильевич | Март 2020 года | Консультация по сбору молока у населения | Дана консультация | Дана консультация |
| 14 | Гейдаров Расим Вахит Оглы | Апрель 2020 года | Консультация по вопросу выделения земельного участка для строительства магазина | Подбор земельного участка | Дана консультация |
| 15 | Еремеева Ирина Васильевна | Май 2020 года | Консультация по вопросу выделения земельного участка для строительства магазина | Подбор земельного участка | Дана консультация |
| 16 | Крепкий Вадим Александрович | Июнь 2020 года | Консультация по вопросу выделения земельного участка для строительства пекарни | Земельный участок предоставлен | Дана консультация |
| 17 | Еремеев Михаил Павлович | Август 2020 года | Консультация по мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Дана консультация | Дана консультация |
| 18 | Щепелин Сергей Сергеевич | Август 2020 года | Консультация по вопросу выделения земельного участка для слива жидких бытовых отходов | Подбор земельного участка | Дана консультация |
| 19 | Роор Вера Васильевна | Сентябрь 2020 года | Консультация о работе ярмарки | Дана консультация | Дана консультация |
| 20 | Бух Виктор Александрович | Сентябрь 2020 года | Консультация о работе ярмарки | Дана консультация | Дана консультация |
| 21 | Герасимов Борис Владимирович | Сентябрь 2020 года | Консультация о работе ярмарки | Дана консультация | Дана консультация |
| 22 | Занадворная Людмила Анатольевна | Сентябрь 2020 года | Консультация о работе ярмарки | Дана консультация | Дана консультация |
| 23 | Михайлов Владимир Васильевич | Сентябрь 2020 года | Консультация о работе ярмарки | Дана консультация | Дана консультация |
| 24 | Покосьянова Светлана Алексеевна | Сентябрь 2020 года | Консультация о работе ярмарки | Дана консультация | Дана консультация |
| 25 | Сиухина Наталья Егоровна | Сентябрь 2020 года | Консультация о работе ярмарки | Дана консультация | Дана консультация |
| 26 | Сутягин Владимир Александрович | Сентябрь 2020 года | Консультация по вопросу поддержки развития туризма | Подана заявка на рассмотрение | Дана консультация |
| 27 | Фанталин Петр Анатольевич | Сентябрь 2020 года | Консультация о работе ярмарки | Дана консультация | Дана консультация |
| 28 | Челялетдинова Татьяна Николаевна | Сентябрь 2020 года | Консультация о работе ярмарки | Дана консультация | Дана консультация |
| 29 | ИП Макаренко Алексей Владимирович | Ноябрь 2020 года | Консультация по мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Дана консультация | Дана консультация |
| 30 | ИП Абрамов Геннадий Григорьевич | Ноябрь 2020 года | Консультация по вопросу выделения земельного участка для размещения углетомительных печей | Земельный участок на стадии представления | Дана консультация |
| 31 | ИП Кругляков Владимир Арсентьевич | Декабрь 2020 года | Консультация по вопросу о работе с маркированным товаром | Дана консультация | Дана консультация |
| 32 | ООО "Здоровье" | Декабрь 2020 года | Консультация по мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Дана консультация | Дана консультация |

4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного

(за отчетный период)

| Введение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Инвестиционный портал Венгеровского района |
| Адрес раздела | http://www.vengerovo.nso.ru/page/262 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного | Гумалевская Наталья Владимировна – заместитель Главы администрации- начальник управления экономического развития, труда промышленности и торговли администрации района, (тел.8 383 69 21992) |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 2/4 |
| Темы сообщений / публикаций | Инвестиционное послание Главы Венгеровского района ОИУ за 2019 год Инвестиционный паспорт План работы инвестиционного уполномоченного ОИУ за 1 кв 2020 года ОИУ за 2 кв 2020 года ОИУ за 3 кв 2020 года |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | - |
| Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции |  |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 4 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | «Социально-экономическое положение района» «Привлечение инвестиций» «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 1 |
| Темы публикации | Инвестиционное послание Главы Венгеровского района |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | - |
| Взаимодействие с органами власти и организациями |  |
| Количество запросов в ОИОГВ НСО, ОМСУ НСО, организации | - |
| Темы запросов | - |
| Количество предложений в министерство экономического развития НСО по совершенствованию взаимодействия органов власти в решении проблем инвесторов и устранении административных барьеров при реализации инвестиционных проектов, совершенствованию НПА | - |
| Суть предложений | - |
| Привлечение специалистов для проработки отдельных вопросов или проведения экспертизы инвестиционных проектов | - |
| Привлечение научных организаций, ученых и специалистов для проработки вопросов | - |

5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития

| № | Наименование Нормативного правового акта | №, дата | Суть принятого нормативного правового акта | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Главы Венгеровского района Новосибирской области «Об Инвестиционном паспорте Венгеровского района Новосибирской области» | 52, 08.04.2020 | Утвержден актуализированный инвестиционный паспорт Венгеровского района. |  |