Отчет

инвестиционного уполномоченного Венгеровского района

за январь-сентябрь 2019 года

1. Реализуемые инвестиционные проекты

| Инициатор проекта | Наименование проекта |  | Сфера реализации проекта | Период реализации проекта | Место расположения проекта | Стадия реализации проекта | Объем инвестиций, тыс. рублей |  |  | Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | планируемый на весь срок реализации проекта | нарастающим итогом с начала отчетного года | нарастающим итогом с начала реализации проекта |  |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП Мельников И.К. |  | Строительство магазина | Торговля | 2017-2019 | с.Венгерово | реализуемый | 3000 | - | 2200 | Будет создано 3 рабочих места |
| ИП. Сутягин В.А. |  | Строительство кафе и гостиницы в с. Венгерово | Общественное питание | 2017-2019 | с.Венгерово | реализуемый | 17000 | 2000 | 17000 | Будет создано 10 рабочих мест |
| ИП Матвеев Ю.В.. |  | Строительство магазина в с.Венгерово | Торговля | 2017-2019 | с.Венгерово | реализуемый | 3000 | 500 | 3000 | Будет создано 4 рабочих места |
| Гуляев М.Н. |  | Строительство магазина | Торговля | 2017-2019 | с.Венгерово | реализуемый | 7000 | 1000 | 3000 | Будет создано 7 рабочих мест |
| ИП. Сутягин В.А. |  | Реконструкция гостиницы «Юбилейная» | Туризм | 2019-2024 | с.Венгерово | реализуемый | 12000 | 2800 | 2800 | Повышение качества гостиничных услуг |
| Население |  | Строительство Храма в с.Усть-Изес | - | 2017-2019 | с.Венгерово | реализуемый | 3500 | 2500 | 3000 | Улучшение качества жизни населения |
| Еремеев М.П. |  | Строительство мини-молочного завода в с.Венгерово | Промышленность | 2017-2019 | с.Ключевая | реализуемый | 20000 | 3000 | 17500 | Создание 15 рабочих мест |
| Россов Н.В. |  | Строительство склада в с.Новый Тартас | Торговля | 2018-2019 | с.Новый Тартас | реализован | 500 | 500 | 500 | Будет создано 2 рабочих места |
| Лукьянов В.М. |  | Строительство скотобойного пункта | Промышленность | 2018-2019 | с.Венгерово | реализуемый | 5000 | 2000 | 4000 | Будет создано 4 рабочих места |
| ИП Шепелин С.С. |  | Строительство общественной уборной | Сфера услуг | 2018-2019 | с.Венгерово | реализуемый | 2500 | 1400 | 2500 | - Улучшение качества жизни населения |
| ГБУЗ НСО "Венгеровская ЦРБ" |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.СтарыйТартас | Здравоохранение | 2019 | с.Старый Тартас | реализуемый | 8041 | 4500 | 8000 | Повышение качества медицинской помощи |
| ГБУЗ НСО "Венгеровская ЦРБ" |  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Воробьево | Здравоохранение | 2019-2020 | с.Воробьево | планируемый | 6500 | 3000 | 3000 | Повышение качества медицинской помощи |
| администрация Венгеровского района |  | Замена оконных блоков МКОУ Туруновской СОШ | Образование | 2019 | с.Туруновка | реализован | 342 | 342 | 342 | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Замена оконных блоков МКОУ 2-Сибирцевской СОШ | Образование | 2019 | с.Сибирцево 2-е | реализован | 399 | 399 | 399 | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Ремонт кровли МКДОУ 2-Сибирцевского детского сада | Образование | 2019 | с.Сибирцево 2-е | реализован | 1103 | 1103 | 1103 | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Замена оконных блоков МКОУ Меньшиковской СОШ | Образование | 2019 | с.Меньшиково | реализован | 739 | 739 | 739 | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Замена оконных блоков МКОУ-Воробьевской СОШ | Образование | 2019 | с.Воробьево | реализован | 1339 | 1339 | 1339 | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Ремонт кровли МКОУ Вознесенская. школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | Образование | 2019 | с.Вознесенка | реализован | 1268 | 1268 | 1268 | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Ремонт кровли МКОУ Венгеровский д/с №4 | Образование | 2019 | с.Венгерово | реализован | 1698 | 1698 | 1698 | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Капитальный ремонт электрощитовой здания дома культуры в с.Венгерово | Культура | 2019 | с.Венгерово | реализуемый | 158 | - | - | Повышение качества услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Капитальный ремонт отмостки, системы отопления, внутренних помещений здания музея в с.Венгерово | Культура | 2019 | с.Венгерово | реализуемый | 783 | 426 | 426 | Повышение качества услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Капитальный ремонт перекрытия кровли зрительного зала здания культуры в с.Воробьево | Культура | 2019 | с.Воробьево | реализуемый | 920 | - | - | Повышение качества услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Капитальный ремонт кровли здания дома культуры в с.Ключевая | Культура | 2019 | с.Ключевая | реализуемый | 1474 | - | - | Повышение качества услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Капитальный ремонт системы отопления и внутренних помещений здания дома культуры в с.Сибирцево 1-е | Культура | 2019 | с.Сибирцево 1-е | реализуемый | 421 | - | - | Повышение качества услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Строительство полигона ТБО |  | 2017-2019 | с.Венгерово | реализуемый | 15000 | 9400 | 9400 | Решение проблемы захоронения ТБО |
| администрация Новотартасского сельсовета Венгеровского района |  | Строительство парка отдыха |  | 2019-2020 | с.Новый Тартас | реализован | 4000 | 4000 | 4000 | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Воробьевского сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция водопроводной сети, бурение скважины, установка модуля очистки в с.Воробьево | ЖКХ | 2019 | с.Воробьево | реализуемый | 24900 | 20300 | 20300 | Улучшение качества жизни населения |
| ЗАО «Тартасское» |  | Реконструкция животноводческого помещения (2 шт) | Сельское хозяйство | 2019 | с.Заречье | реализован | 2000 | 2000 | 2000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Тартасское» |  | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | с.Заречье | реализован | 4000 | 4000 | 4000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Тартасское» |  | Реконструкция животноводческого помещения (2 шт) | Сельское хозяйство | 2019 | с.Заречье | реализован | 2000 | 2000 | 2000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Рямовское» |  | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | с..Петропавловка 1-я | реализован | 13000 | 13000 | 13000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Рямовское» |  | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | с..Петропавловка 1-я | реализован | 1500 | 1500 | 1500 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Рямовское» |  | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | д.Григорьевка | реализован | 2000 | 2000 | 2000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО им «Куйбышева» |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | с..Сибирцево 2-е | реализован | 3000 | 3000 | 3000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Усть-Изесское» |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | с..Усть Изес | реализуемый | 3000 | 3000 | 3000 | Улучшение условий труда |
| ПСХК «Ночка» |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | д.Ночка | реализован | 5000 | 5000 | 5000 | Улучшение условий труда |
| ИП Еремеев М.П. |  | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | с..Ключевая | реализуемый | 5000 | 3000 | 3000 | Улучшение условий труда |
| СПК «Мирный Труд» |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | с..Павлово | реализуемый | 4500 | 4500 | 4500 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Петропавловское» |  | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | с..Петропавловка 2-я | реализуемый | 1800 | 1800 | 1800 | Улучшение условий труда |
| администрация Сибирцевского 1-го сельсовета Венгеровского района |  | Модернизация тепловых сетей и установка модульной котельной в с.Сибирцево 1 -е | ЖКХ | 2019 | с.Сибирцево 1 -е | реализован | 5547 | 5547 | 5547 | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Мининского сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция тепловых сетей и установка модульной котельной в с.Минино | ЖКХ | 2019 | с.Минино | реализуемый | 7564 | 5000 | 5000 | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Меньшиковского сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция тепловых сетей и установка модульной котельной в с.Меньшиково | ЖКХ | 2019 | с.Меньшиково | реализуемый | 5710 | 4200 | 4200 | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Новотартасского сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция тепловых сетей в п.Зыково | ЖКХ | 2019 | п.Зыково | реализован | 8248 | 8248 | 8248 | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Меньшиковского сельсовета Венгеровского района |  | Установка станции водоподготовки в с.Меньшиково | ЖКХ | 2020 | с.Меньшиково | реализован | 1500 | 1500 | 1500 | Улучшение качества жизни населения |
| ПАО «Ростелеком» |  | Строительство вышки связи (5 шт) | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2019 | с.Усть Изесс с.Туруновкаю, с.Минино, с.Урез, д.Селикла | реализуемый | 10500 | 8000- | 8000 | Повышение качества услуг связи |
| ООО «РК-Капитал» |  | Капитальный ремонт здания суда |  | 2019 | с.Венгерово | реализуемый | 31500 | 25000- | 25000 | Повышение качества услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Благоустройство МКД | ЖКХ | 2019 | с.Венгерово | реализован | 3700 | 3700 | 3700 | Улучшение качества жизни населения |
| Планируемые к реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Правительство Новосибирской области |  | Строительство и реконструкция 2-й очереди ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» | Здравоохранение | 2019-2021 | с.Венгерово | планируемый | 245000 | - | - | Повышение качества медицинской помощи |
| Частный инвестор |  | Строительство кирпичного завода в с.Венгерово | Строительство | 2023 | с.Венгерово | планируемый | 500000 | - | - | Создание 30 рабочих мест |
| администрация Венгеровского района |  | Реконструкция водозащитных дамб р.Тартас | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2019-2020 | с.Венгерово | планируемый | 265098 | - | - | Обеспечение защиты территории с.Венгерово от негативного воздействия вод |
| ТУАД |  | Мост в п.Чистое Озеро | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2019-2020 | д.Чистое Озеро | планируемый | 44000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Венгеровского района |  | Ремонт спортивного зала МКОУ 1-Петропавловская СОШ | Образование | 2019 | с.Петропавловка 1-я | планируемый | 1409 | - | - | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Замена оконных блоков МКОУ Венгеровской СОШ №2 | Образование | 2019 | с.Венгерово | планируемый | 1699 | - | - | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Ремонт кровли МКУ "Центр по обслуживанию пассажиров" | Транспорт | 2020 | с.Венгерово | планируемый | 1826 | - | - | Повышение качества услуг |
| администрация Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция тепловых сетей и установка модульной котельной в сУсть- Изесс | ЖКХ | 2020 | с.Усть Изесс | планируемый | 12032 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция тепловых сетей и установка модульной котельной в с.Сибирцево 2-е | ЖКХ | 2020 | с.Сибирцево 2-е | планируемый | 17032 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Венгеровского сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция систем холодного водоснабжения в с.Венгерово. | ЖКХ | 2020 | с.Венгерово | планируемый | 250000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Меньшиковского сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция водопроводных сетей в с.Меньшиково | ЖКХ | 2020 | с.Меньшиково | планируемый | 23587 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Мининского сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция водопроводных сетей в с.Минино | ЖКХ | 2020 | с.Минино | планируемый | 38502 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Усть Ламенского сельсовета Венгеровского района |  | Строительство водозаборной скважины и устройство водоочистки в с.Усть Ламенка | ЖКХ | 2020 | с.Усть Ламенка | планируемый | 4500 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция водопровода в с.Сибирцево 2-е | ЖКХ | 2020 | с.Сибирцево 2-е | планируемый | 38700 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района |  | Реконструкция водопровода в д.Георгиевка | ЖКХ | 2020 | д.Георгиевка | планируемый | 23500 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Новотартасского сельсовета Венгеровского района |  | Строительство детского сада на 30 мест | Дошкольное образование | 2020-2021 | с.Новый Тартас | планируемый | 30000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Венгеровского района |  | Строительство крытой хоккейной коробки в с.Венгерово | Физкультура и спорт | 2020 | с.Венгерово | планируемый | 20256 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Венгеровского района |  | Строительство спортивного зала в с.Усть Изесс | Образование | 2020 | с.Усть-Изесс | планируемый | 26000 | - | - | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района |  | Строительство спортивного зала в с.Петропавловка 2-я | Образование | 2020 | с.Петропавловка 2-я | планируемый | 25000 | - | - | Повышение качества образовательных услуг |
| ЗАО им «Куйбышева» |  | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2020 | с..Сибирцево 2-е | планируемый | 14000 | - | - | Улучшение условий труда |
| Еремеев А.П. |  | Строительство магазина в с.Венгерово | Торговля | 2020 | с.Венгерово | планируемый | 10000 | - | - | Будет создано 8 рабочих места |
| Чернов К.В. |  | Строительство магазина в с.Венгерово | Торговля | 2020 | с.Венгерово | планируемый | 1000 | - | - | Будет создано 2 рабочих места |
| ИП Макаренко А.В. |  | Строительство пекарни в с.Сибирцево 2-е | Торговля | 2020 | с.Сибирцево 2-е | планируемый | 1500 | - | - | Будет создано 3 рабочих места |
| ИП Боровков А.А. |  | Строительство магазина в с.Венгерово | Торговля | 2020-2021 | с.Венгерово | планируемый | 15000 | - | - | Будет создано 12 рабочих -мест |
| ИП Бугай А.С. |  | Строительство пекарни в с.Заречье | Торговля | 2020 | с.Заречье | планируемый | 3000 | - | - | Будет создано 4 рабочих мест |
| ЗАО «Сибирь» |  | Строительство бассейна | Туризм | 2020-2020 | с.Меньшиково | планируемый | 10000 | - | - | Будет создано 7 рабочих мест |
| Винокурова Е.С. |  | Продолжение участка автомобильной дороги от села Игол Томской области до села Орловка Кыштовского района Новосибирской областию. Строительство объектов придорожной инфраструктуры (кафе, гостиница, СТО) | Торговля, Туризм | 2020-2025 | с.Воробьево | планируемый | 10000 | - | - | Будет создано 10 рабочих мест |
| Дорошкевич Е.А. |  | Продолжение участка автомобильной дороги от села Игол Томской области до села Орловка Кыштовского района Новосибирской областию. Строительство объектов придорожной инфраструктуры (СТО) | Бытовое обслуживание | 2019-2020 | с.Новый Тартас | планируемый | 2000 | - | - | Будет создано 2 рабочих места |
| ИП Логутова О.Н. |  | Продолжение участка автомобильной дороги от села Игол Томской области до села Орловка Кыштовского района Новосибирской областию. Строительство объектов придорожной инфраструктуры (кафе, гостиница, СТО) | Торговля, Туризм | 2020-2025 | с.Меньшиково | планируемый | 10000 | - | - | Будет создано 10 рабочих мест |
| ИП. Сутягин В.А. |  | Продолжение участка автомобильной дороги от села Игол Томской области до села Орловка Кыштовского района Новосибирской областию. Строительство объектов придорожной инфраструктуры (кафе, гостиница, СТО) | Торговля, Туризм | 2020-2025 | с.Старый Тартас | планируемый | 10000 | - | - | Будет создано 10 рабочих мест |

Проблемы, возникающие при реализации инвестиционного проекта

| Наименование инвестиционного проекта | Проблема | Пути решения |
| --- | --- | --- |
| Строительство кирпичного завода в с.Венгерово | Отсутствие газоснабжения на территории района | Привлечение инвестора, размещение инвестиционных площадок на инвестиционном портале Новосибирской области |

2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве

| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) |  | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) |  | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализуемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Венгеровский | Концессионное соглашение в отношении эксплуатации и реконструкции здания гостиницы «Юбилейная», расположенного на территории Венгеровского района Новосибирской области | Муниципальный | Социальная | Санаторно-туристическая деятельность / Туризм | Концессионное соглашение | Федеральный закон "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ | Частная инициатива | Эксплуатация (оказание услуг / тех. обслуживание) | КС № 1 от 01.03.2019 | Действующее | 01.03.2019 | Муниципалитет (Венгеровский сельсовет) | ИП Сутягин В.А. | - | 30 | S =1283,8кв.м; 12 номеров на 19 мест; S номерного фонда 150 кв.м. | 12000 | 12000 | нет | - | - | - |  | -- |  |
| Планируемые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов

| № | Инициатор обращения | Дата обращения | Цель обращения | Результат рассмотрения обращения | Действия инвестиционного уполномоченного |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Афанасьева Любовь Николаевна | Январь 2019 года | Консультация по земельному участку | Предоставлен земельный участок | Дана консультация |
| 2 | Скорякин Константин Петрович | Январь 2019 года | Предоставление земель для сельскохозяйственного использования | Участок выставлен на аукцион | Дана консультация |
| 3 | Еремеев Алексей Павлович | Январь 2019 года | Консультация по предоставлению земельных участков на строительство жилых домов | Участки выставлены на аукцион | Дана консультация |
| 4 | Сморыгин Евгений Владимирович | Январь 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка для размещения магазина "Пятерочка" | Дана консультация | Дана консультация |
| 5 | Верниковский Александр Тофилевич | Январь 2019 года | Консультация по составлению бизнес-плана для начинающих | Разработка бизнес плана | Дана консультация |
| 6 | Щепелин Сергей Сергеевич | Январь 2019 года | Консультация об условиях участия в государственной поддержке | Подача документов | Дана консультация |
| 7 | Макаренко Алексей Владимирович | Январь 2019 года | Консультация об условиях участия в программе торговля | Подача документов | Дана консультация |
| 8 | Михайлов Владимир Юрьевич | Январь 2019 года | Консультация о кредитовании в Фонде Микрофинансирования НСО | Подача документов | Дана консультация |
| 9 | Дузь Светлана Николаевна | Февраль 2019 года | Консультация о кредитовании в Фонде Микрофинансирования НСО | Подача документов | Дана консультация |
| 10 | Михайлов Владимир Юрьевич | Февраль 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 11 | Романова Татьяна Михайловна | Февраль 2019 года | Консультация по размещению земельного участка | Дана консультация | Дана консультация |
| 12 | Коваленко Татьяна Ивановна | Февраль 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка для торговли семенами | Земельный участок предоставлен | Дана консультация |
| 13 | Скирда Татьяна Михайловна | Февраль 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка для торговли косметикой | Земельный участок предоставлен | Дана консультация |
| 14 | Зибницкий Федор Федорович | Февраль 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 15 | Винокурова Елена Сергеевна | Март 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 16 | Андросов Виктор Владимирович | Март 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 17 | Мельников Игорь Константинович | Март 2019 года | Консультация о кредитовании в Фонде Микрофинансирования НСО | Подача документов | Дана консультация |
| 18 | Михайлов Александр Александрович | Апрель 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 19 | Еремеев Михаил Павлович | Апрель 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка под строительство домов | Земельный участок предоставлен | Дана консультация |
| 20 | Шепелин Сергей Сергеевич | Май 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка | Дана консультация | Дана консультация |
| 21 | Туркина Надежда Борисовна | Май 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка под торговый объект | Дана консультация | Дана консультация |
| 22 | Антонов Андрей Петрович | Май 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 23 | Шепелин Сергей Сергеевич | Май 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 24 | Винокурова Елена Сергеевна | Июнь 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 25 | ООО "Восток Телеком" | Июнь 2019 года | Консультация по установке вышки оптико волокна | Дана консультация | Дана консультация |
| 26 | ООО "ХОЛЛИФУД" | Июнь 2019 года | Консультация | Дана консультация | Дана консультация |
| 27 | Дузь Евгений Николаевич | Июнь 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 28 | Верниковская Лариса Николаевна | Июнь 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 29 | Боровков Андрей Александрович | Июнь 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка под торговый объект | Земельный участок предоставлен | Дана консультация |
| 30 | Макаренко Татьяна Апполинарьевна | Июль 2019 года | Консультация по оформлению земельного участка | Оформление земельного участка | Дана консультация |
| 31 | Шумский Алексей Викторович. | Август 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка | Дана консультация | Дана консультация |
| 32 | Зибницкий Федор Федорович | Август 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка | Дана консультация | Дана консультация |
| 33 | Дерюгина Надежда Анатольевна | Сентябрь 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка | Дана консультация | Дана консультация |
| 34 | Макаренко Алексей Владимирович | Сентябрь 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка | Дана консультация | Дана консультация |

4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного

(за отчетный период)

| Введение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования |  |
| --- | --- |
| Наименование раздела | Инвестиционный портал Венгеровского района |
| Адрес раздела | http://www.vengerovo.nso.ru/page/262 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного | Гумалевская Наталья Владимировна – заместитель Главы администрации- начальник управления экономического развития, труда промышленности и торговли администрации района, (тел.8 383 69 21992) |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 7 |
| Темы сообщений / публикаций | Инвестиционное послание Главы Венгеровского района Привлечение инвестиций- основа развития района. ОИУ за 2018 год ОИУ за 1 кв 2019 года ОИУ за 1 полугодие 2019 года Инвестиционный паспорт План работы инвестиционного уполномоченного |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 1 |
| Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции |  |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 5 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | Биржа деловых контактов Информирование по ККТ Поставщик. Новое в закупках Новые правила осуществления закупок (изменения 2019 года) Привлечение инвестиций- основа развития района |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 1 |
| Темы публикации | Привлечение инвестиций- основа развития района |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | 6 |
| Взаимодействие с органами власти и организациями |  |
| Количество запросов в ОИОГВ НСО, ОМСУ НСО, организации | - |
| Темы запросов | - |
| Количество предложений в министерство экономического развития НСО по совершенствованию взаимодействия органов власти в решении проблем инвесторов и устранении административных барьеров при реализации инвестиционных проектов, совершенствованию НПА | - |
| Суть предложений | - |
| Привлечение специалистов для проработки отдельных вопросов или проведения экспертизы инвестиционных проектов | - |
| Привлечение научных организаций, ученых и специалистов для проработки вопросов | - |

5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития

| № | Наименование Нормативного правового акта | №, дата | Суть принятого нормативного правового акта | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Главы Венгеровского района Новосибирской области «Об Инвестиционном паспорте Венгеровского района Новосибирской области» | 55, 29.03.2019 | Утвержден актуализированный инвестиционный паспорт Венгеровского района. |  |