**Отчет**

**инвестиционного уполномоченного Венгеровского района**

**за 2019 год**

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | | | **Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест), шт.** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | |
| ИП Мельников И.К. | | Строительство магазина | Торговля | 2017-2019 | с.Венгерово | реализуемый | 3000 | - | 2200 | Будет создано 3 рабочих места |
| ИП. Сутягин В.А. | | Строительство кафе и гостиницы в с. Венгерово | Общественное питание | 2017-2019 | с.Венгерово | реализован | 17000 | 2000 | 17000 | Будет создано 10 рабочих мест |
| ИП Матвеев Ю.В. | | Строительство магазина в с.Венгерово | Торговля | 2017-2019 | с.Венгерово | реализован | 3000 | 500 | 3000 | Будет создано 4 рабочих места |
| Гуляев М.Н. | | Строительство магазина | Торговля | 2017-2019 | с.Венгерово | реализуемый | 7000 | 1500 | 3500 | Будет создано 7 рабочих мест |
| ИП. Сутягин В.А. | | Реконструкция гостиницы «Юбилейная» | Туризм | 2019-2024 | с.Венгерово | реализуемый | 12000 | 3500 | 3500 | Повышение качества гостиничных услуг |
| Население | | Строительство Храма в с.Усть-Изес | - | 2017-2019 | с.Венгерово | реализуемый | 3500 | 2500 | 3000 | Улучшение качества жизни населения |
| Еремеев М.П. | | Строительство мини-молочного завода в с.Венгерово | Промышленность | 2017-2019 | с.Ключевая | реализуемый | 20000 | 3000 | 17500 | Создание 15 рабочих мест |
| Россов Н.В. | | Строительство склада в с.Новый Тартас | Торговля | 2018-2019 | с.Новый Тартас | реализован | 500 | 500 | 500 | Будет создано 2 рабочих места |
| Лукьянов В.М. | | Строительство скотобойного пункта | Промышленность | 2018-2019 | с.Венгерово | реализуемый | 5000 | 200 | 400 | Будет создано 4 рабочих места |
| ИП Шепелин С.С. | | Строительство общественной уборной | Сфера услуг | 2018-2019 | с.Венгерово | реализован | 2500 | 1400 | 2500 | - Улучшение качества жизни населения |
| ГБУЗ НСО "Венгеровская ЦРБ" | | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.СтарыйТартас | Здравоохранение | 2019 | с.Старый Тартас | реализован | 8041 | 4500 | 8041 | Повышение качества медицинской помощи |
| ГБУЗ НСО "Венгеровская ЦРБ" | | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Воробьево | Здравоохранение | 2019-2020 | с.Воробьево | реализуемый | 6500 | 3000 | 3000 | Повышение качества медицинской помощи |
| администрация Венгеровского района | | Замена оконных блоков МКОУ Туруновской СОШ | Образование | 2019 | с.Туруновка | реализован | 342 | 342 | 342 | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района | | Замена оконных блоков МКОУ 2-Сибирцевской СОШ | Образование | 2019 | с.Сибирцево 2-е | реализован | 399 | 399 | 399 | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района | | Ремонт кровли МКДОУ 2-Сибирцевского детского сада | Образование | 2019 | с.Сибирцево 2-е | реализован | 1103 | 1103 | 1103 | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района | | Замена оконных блоков МКОУ Меньшиковской СОШ | Образование | 2019 | с.Меньшиково | реализован | 739 | 739 | 739 | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района | | Замена оконных блоков МКОУ-Воробьевской СОШ | Образование | 2019 | с.Воробьево | реализован | 1339 | 1339 | 1339 | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района | | Ремонт кровли МКОУ Вознесенская. школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | Образование | 2019 | с.Вознесенка | реализован | 1268 | 1268 | 1268 | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района | | Ремонт кровли МКОУ Венгеровский д/с №4 | Образование | 2019 | с.Венгерово | реализован | 1698 | 1698 | 1698 | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района | | Ремонт спортивного зала МКОУ 1-Петропавловская СОШ | Образование | 2019 | с.Петропавловка 1-я | реализован | 1409 | 1409 | 1409 | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района | | Замена оконных блоков МКОУ Венгеровской СОШ №2 | Образование | 2019 | с.Венгерово | реализован | 1500 | 1500 | 1500 | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района | | Капитальный ремонт отмостки, системы отопления, внутренних помещений здания музея в с.Венгерово | Культура | 2019 | с.Венгерово | реализован | 783 | 783 | 783 | Повышение качества услуг |
| администрация Венгеровского района | | Капитальный ремонт перекрытия кровли зрительного зала здания культуры в с.Воробьево | Культура | 2019 | с.Воробьево | реализован | 598 | 598 | 598 | Повышение качества услуг |
| администрация Венгеровского района | | Капитальный ремонт системы отопления и внутренних помещений здания дома культуры в с.Сибирцево 1-е | Культура | 2019 | с.Сибирцево 1-е | реализован | 421 | 421 | 421 | Повышение качества услуг |
| администрация Венгеровского района | | Строительство полигона ТБО | ЖКХ | 2017-2019 | с.Венгерово | реализован | 15486 | 15486 | 15486 | Решение проблемы захоронения ТБО |
| администрация Новотартасского сельсовета Венгеровского района | | Строительство парка отдыха | Культура и отдых | 2019-2020 | с.Новый Тартас | реализован | 4000 | 4000 | 4000 | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Воробьевского сельсовета Венгеровского района | | Реконструкция водопроводной сети, бурение скважины, установка модуля очистки в с.Воробьево | ЖКХ | 2019 | с.Воробьево | реализован | 24900 | 24900 | 24900 | Улучшение качества жизни населения |
| ЗАО «Тартасское» | | Реконструкция животноводческого помещения (2 шт) | Сельское хозяйство | 2019 | с.Заречье | реализован | 2000 | 2000 | 2000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Тартасское» | | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | с.Заречье | реализован | 4000 | 4000 | 4000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Тартасское» | | Реконструкция животноводческого помещения (2 шт) | Сельское хозяйство | 2019 | с.Заречье | реализован | 2000 | 2000 | 2000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Рямовское» | | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | с..Петропавловка 1-я | реализован | 13000 | 13000 | 13000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Рямовское» | | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | с..Петропавловка 1-я | реализован | 1500 | 1500 | 1500 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Рямовское» | | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | д.Григорьевка | реализован | 2000 | 2000 | 2000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО им «Куйбышева» | | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | с..Сибирцево 2-е | реализован | 3000 | 3000 | 3000 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Усть-Изесское» | | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | с..Усть Изес | реализован | 3500 | 3500 | 3500 | Улучшение условий труда |
| ПСХК «Ночка» | | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | д.Ночка | реализован | 5000 | 5000 | 5000 | Улучшение условий труда |
| ИП Еремеев М.П. | | Строительство животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | с..Ключевая | реализуемый | 5000 | 3000 | 3000 | Улучшение условий труда |
| СПК «Мирный Труд» | | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | с..Павлово | реализован | 4500 | 4500 | 4500 | Улучшение условий труда |
| ЗАО «Петропавловское» | | Реконструкция животноводческого помещения | Сельское хозяйство | 2019 | с..Петропавловка 2-я | реализован | 1800 | 1800 | 1800 | Улучшение условий труда |
| администрация Сибирцевского 1-го сельсовета Венгеровского района | | Модернизация тепловых сетей в с.Сибирцево 1 -е | ЖКХ | 2019 | с.Сибирцево 1 -е | реализован | 5547 | 5547 | 5547 | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Мининского сельсовета Венгеровского района | | Реконструкция тепловых сетей в с.Минино | ЖКХ | 2019 | с.Минино | реализован | 7564 | 7564 | 7564 | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Меньшиковского сельсовета Венгеровского района | | Реконструкция тепловых сетей в с.Меньшиково | ЖКХ | 2019 | с.Меньшиково | реализован | 5710 | 5710 | 5710 | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Новотартасского сельсовета Венгеровского района | | Реконструкция тепловых сетей в п.Зыково | ЖКХ | 2019 | п.Зыково | реализован | 8248 | 8248 | 8248 | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Меньшиковского сельсовета Венгеровского района | | Установка станции водоподготовки в с.Меньшиково | ЖКХ | 2019 | с.Меньшиково | реализован | 1500 | 1500 | 1500 | Улучшение качества жизни населения |
| ИП Андросов В.В. | | Реконструкция пекарни в с.Венгерово | Пищевая промышленность | 2019 | с.Венгерово | реализован | 1000 | 1000 | 1000 | Улучшение условий труда |
| ПАО «Ростелеком» | | Строительство вышки связи (5 шт) | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2019 | с.Усть Изесс  с.Туруновкаю, с.Минино, с.Урез, д.Селикла | реализован | 10500 | 10500- | 10500 | Повышение качества услуг связи |
| ПАО «Ростелеком» | | Подключение к оптико-волоконной линии, увеличение площадок для подключения физических и юридических лиц к интернету и интерактивному телевидению | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2019 | с.Воробьево, Минино, Заречье, Усть Ламенка, Сибирцево 1-е, Павлово, Петропавловка 2-я, п.Зыково, д.Красноярка, д.Чаргары | реализован | 18000 | 18000 | 18000 | Повышение качества услуг связи |
| ООО «РК-Капитал» | | Капитальный ремонт здания суда | Строительство | 2019 | с.Венгерово | реализован | 31500 | 31500 | 31500 | Повышение качества услуг |
| администрация Венгеровского района | | Благоустройство МКД | ЖКХ | 2019 | с.Венгерово | реализован | 3700 | 3700 | 3700 | Улучшение качества жизни населения |
| **Планируемые к реализации** | | | | | | | | | | |
| Правительство Новосибирской области | | Строительство и реконструкция 2-й очереди ГБУЗ НСО «Венгеровская ЦРБ» | Здравоохранение | 2021 | с.Венгерово | планируемый | 245000 | - | - | Повышение качества медицинской помощи |
| Частный инвестор | | Строительство кирпичного завода в с.Венгерово | Строительство | 2023 | с.Венгерово | планируемый | 500000 | - | - | Создание 30 рабочих мест |
| администрация Венгеровского района | | Реконструкция водозащитных дамб р.Тартас | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2020-2021 | с.Венгерово | планируемый | 265098 | - | - | Обеспечение защиты территории с.Венгерово от негативного воздействия вод |
| ТУАД | | Мост в п.Чистое Озеро | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2020-2021 | д.Чистое Озеро | планируемый | 44000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Венгеровского района | | Ремонт кровли МКОУ Вознесенская СОШ | Образование | 2020 | с.Вознесенка | планируемый | 3000 | - | - | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района | | Ремонт кровли МКОУ Тартасская СОШ | Образование | 2020 | с.Заречье | планируемый | 3000 | - | - | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района | | Капитальный ремонт здания дома культуры в с.Петропавловка 1-я | Культура | 2020 | с.Петропавловка 1-я | планируемый | 1474 | - | - | Повышение качества услуг |
| администрация Венгеровского района | | Ремонт кровли МКУ "Центр по обслуживанию пассажиров" | Транспорт | 2020 | с.Венгерово | планируемый | 1826 | - | - | Повышение качества услуг |
| администрация Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района | | Реконструкция тепловых сетей и установка модульной котельной в сУсть- Изесс | ЖКХ | 2020 | с.Усть Изесс | планируемый | 17032 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Венгеровского сельсовета Венгеровского района | | Реконструкция систем холодного водоснабжения в с.Венгерово. | ЖКХ | 2020 | с.Венгерово | планируемый | 250000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Меньшиковского сельсовета Венгеровского района | | Реконструкция водопроводных сетей в с.Меньшиково | ЖКХ | 2021 | с.Меньшиково | планируемый | 23587 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Мининского сельсовета Венгеровского района | | Реконструкция водопроводных сетей в с.Минино | ЖКХ | 2021 | с.Минино | планируемый | 38502 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Усть Ламенского сельсовета Венгеровского района | | Строительство водозаборной скважины и устройство водоочистки в с.Усть Ламенка | ЖКХ | 2020 | с.Усть Ламенка | планируемый | 6500 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района | | Реконструкция водопровода в с.Сибирцево 2-е и д.Георгиевка | ЖКХ | 2020-2021 | с.Сибирцево 2-е | планируемый | 47700 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Сибирцевского 1-го сельсовета Венгеровского района | | Установка модульной котельной в с.Сибирцево 1 -е | ЖКХ | 2020 | с.Сибирцево 1 -е | планируемый | 11700 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Сибирцевского 2-го сельсовета Венгеровского района | | Реконструкция тепловых сетей и установка модульной котельной в с.Сибирцево 2 -е | ЖКХ | 2020 | с.Сибирцево 2 -е | планируемый | 17000 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Мининского сельсовета Венгеровского района | | Установка модульной котельной в с.Минино | ЖКХ | 2020 | с.Минино | планируемый | 11700 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Меньшиковского сельсовета Венгеровского района | | Установка модульной котельной в с.Меньшиково | ЖКХ | 2020 | с.Меньшиково | планируемый | 14750 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Новотартасского сельсовета Венгеровского района | | Установка модульной котельной п.Зыково | ЖКХ | 2020 | п.Зыково | планируемый | 11700 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Венгеровского сельсовета Венгеровского района | | Реконструкция системы водоснабжения в с.  Венгерово Венгеровского района Новосибирской области. Водопровод по ул.Леонова, ул.Набережная, ул.Луговая и ул.Ленина» | ЖКХ | 2021 | с.Венгерово | планируемый | 27800 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Венгеровского сельсовета Венгеровского района | | Строительство электрических сетей 10-0,4кВ в НСО, с. Венгерово с установкой дополнительных КТПН-10/0,4 кВ | Обеспечение эликтрической энергии | 2021 | с. Венгерово | планируемый | 25900 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| Стерцер Р.А. | | Строительство кафе | Торговля | 2020 | с.Венгерово | планируемый | 1000 | - | - | Будет создано 3 рабочих места |
| администрация Венгеровского района | | Строительство крытой хоккейной коробки в с.Венгерово | Физкультура и спорт | 2021 | с. Венгерово | планируемый | 20256 | - | - | Улучшение качества жизни населения |
| администрация Венгеровского района | | Строительство спортивного зала в с.Усть Изесс | Образование | 2021 | с.Усть-Изесс | планируемый | 26000 | - | - | Повышение качества образовательных услуг |
| администрация Венгеровского района | | Строительство спортивного зала в с.Петропавловка 2-я | Образование | 2021 | с.Петропавловка 2-я | планируемый | 25000 | - | - | Повышение качества образовательных услуг |
| Еремеев А.П. | | Строительство магазина в с.Венгерово | Торговля | 2020 | с.Венгерово | планируемый | 10000 | - | - | Будет создано 8 рабочих места |
| Чернов К.В. | | Строительство магазина в с.Венгерово | Торговля | 2020 | с.Венгерово | планируемый | 1000 | - | - | Будет создано 2 рабочих места |
| ИП Макаренко А.В. | | Строительство пекарни в с.Сибирцево 2-е | Промышленность | 2020 | с.Сибирцево 2-е | планируемый | 1500 | - | - | Будет создано 3 рабочих места |
| ИП Боровков А.А. | | Строительство магазина в с.Венгерово | Торговля | 2020-2021 | с.Венгерово | планируемый | 15000 | - | - | Будет создано 12 рабочих -мест |
| ИП Бугай А.С. | | Строительство пекарни в с.Заречье | Торговля | 2020 | с.Заречье | планируемый | 3000 | - | - | Будет создано 4 рабочих мест |
| ЗАО «Сибирь» | | Строительство бассейна | Туризм | 2020-2020 | с.Меньшиково | планируемый | 10000 | - | - | Будет создано 7 рабочих мест |
| ПАО «Ростелеком» | | Строительство вышки связи (4 шт) | Дорожное хозяйство, транспорт и связь | 2020 | с.Усть Ламенка,  с.Сибирцево 1-е,  с.Петропавловка 2-я,  с.Павлово | планируемый | 10000 | - | - | Повышение качества услуг связи |
| Винокурова Е.С. | | Продолжение участка автомобильной дороги от села Игол Томской области до села Орловка Кыштовского района Новосибирской областию.  Строительство объектов придорожной инфраструктуры (кафе, гостиница, СТО) | Торговля,  Туризм | 2020-2025 | с.Воробьево | планируемый | 10000 | - | - | Будет создано 10 рабочих мест |
| Дорошкевич Е.А. | | Продолжение участка автомобильной дороги от села Игол Томской области до села Орловка Кыштовского района Новосибирской областию. Строительство объектов придорожной инфраструктуры (СТО) | Бытовое обслуживание | 2019-2020 | с.Новый Тартас | планируемый | 2000 | - | - | Будет создано 2 рабочих места |
| ИП Логутова О.Н. | | Продолжение участка автомобильной дороги от села Игол Томской области до села Орловка Кыштовского района Новосибирской областию.  Строительство объектов придорожной инфраструктуры (кафе, гостиница, СТО) | Торговля,  Туризм | 2020-2025 | с.Меньшиково | планируемый | 10000 | - | - | Будет создано 10 рабочих мест |
| ИП. Сутягин В.А. | | Продолжение участка автомобильной дороги от села Игол Томской области до села Орловка Кыштовского района Новосибирской областию.  Строительство объектов придорожной инфраструктуры (кафе, гостиница, СТО) | Торговля,  Туризм | 2020-2025 | с.Старый Тартас | планируемый | 10000 | - | - | Будет создано 10 рабочих мест |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения** |
| Строительство кирпичного завода в с.Венгерово | Отсутствие газоснабжения на территории района | Привлечение инвестора, размещение инвестиционных площадок на инвестиционном портале Новосибирской области |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта  (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Венгеровский | Концессионное соглашение в отношении эксплуатации и реконструкции здания гостиницы «Юбилейная», расположенного на территории Венгеровского района Новосибирской области | Муниципальный | Социальная | Санаторно-туристическая деятельность / Туризм | Концессионное соглашение | Федеральный закон "О концессионных соглашениях" от 21.07.2005 N 115-ФЗ | Частная инициатива | Эксплуатация (оказание услуг / тех. обслуживание) | КС № 1 от 01.03.2019 | Действующее | 01.03.2019 | Муниципалитет (Венгеровский сельсовет) | ИП Сутягин В.А. | - | 30 | S =1283,8кв.м; 12 номеров на 19 мест; S номерного фонда 150 кв.м. | 12000 | 12000 | нет | - | - | - | | -- | |
| **Планируемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения** | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** |
| 1 | Афанасьева Любовь Николаевна | Январь 2019 года | Консультация по земельному участку | Предоставлен земельный участок | Дана консультация |
| 2 | Скорякин Константин Петрович | Январь 2019 года | Предоставление земель для сельскохозяйственного использования | Участок выставлен на аукцион | Дана консультация |
| 3 | Еремеев Алексей Павлович | Январь 2019 года | Консультация по предоставлению земельных участков на строительство жилых домов | Участки выставлены на аукцион | Дана консультация |
| 4 | Сморыгин Евгений Владимирович | Январь 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка для размещения магазина "Пятерочка" | Дана консультация | Дана консультация |
| 5 | Верниковский Александр Тофилевич | Январь 2019 года | Консультация по составлению бизнес-плана для начинающих | Разработка бизнес плана | Дана консультация |
| 6 | Щепелин Сергей Сергеевич | Январь 2019 года | Консультация об условиях участия в государственной поддержке | Подача документов | Дана консультация |
| 7 | Макаренко Алексей Владимирович | Январь 2019 года | Консультация об условиях участия в программе торговля | Подача документов | Дана консультация |
| 8 | Михайлов Владимир Юрьевич | Январь 2019 года | Консультация о кредитовании в Фонде Микрофинансирования НСО | Подача документов | Дана консультация |
| 9 | Дузь Светлана Николаевна | Февраль 2019 года | Консультация о кредитовании в Фонде Микрофинансирования НСО | Подача документов | Дана консультация |
| 10 | Михайлов Владимир Юрьевич | Февраль 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 11 | Романова Татьяна Михайловна | Февраль 2019 года | Консультация по размещению земельного участка | Дана консультация | Дана консультация |
| 12 | Коваленко Татьяна Ивановна | Февраль 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка для торговли семенами | Земельный участок предоставлен | Дана консультация |
| 13 | Скирда Татьяна Михайловна | Февраль 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка для торговли косметикой | Земельный участок предоставлен | Дана консультация |
| 14 | Зибницкий Федор Федорович | Февраль 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 15 | Винокурова Елена Сергеевна | Март 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 16 | Андросов Виктор Владимирович | Март 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 17 | Мельников Игорь Константинович | Март 2019 года | Консультация о кредитовании в Фонде Микрофинансирования НСО | Подача документов | Дана консультация |
| 18 | Михайлов Александр Александрович | Апрель 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 19 | Еремеев Михаил Павлович | Апрель 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка под строительство домов | Земельный участок предоставлен | Дана консультация |
| 20 | Шепелин Сергей Сергеевич | Май 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка | Дана консультация | Дана консультация |
| 21 | Туркина Надежда Борисовна | Май 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка под торговый объект | Дана консультация | Дана консультация |
| 22 | Антонов Андрей Петрович | Май 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 23 | Шепелин Сергей Сергеевич | Май 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 24 | Винокурова Елена Сергеевна | Июнь 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 25 | ООО "Восток Телеком" | Июнь 2019 года | Консультация по установке вышки оптико волокна | Дана консультация | Дана консультация |
| 26 | ООО "ХОЛЛИФУД" | Июнь 2019 года | Консультация | Дана консультация | Дана консультация |
| 27 | Дузь Евгений Николаевич | Июнь 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 28 | Верниковская Лариса Николаевна | Июнь 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Подача документов | Дана консультация |
| 29 | Боровков Андрей Александрович | Июнь 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка под торговый объект | Земельный участок предоставлен | Дана консультация |
| 30 | Макаренко Татьяна Апполинарьевна | Июль 2019 года | Консультация по оформлению земельного участка | Оформление земельного участка | Дана консультация |
| 31 | Шумский Алексей Викторович. | Август 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка | Дана консультация | Дана консультация |
| 32 | Зибницкий Федор Федорович | Август 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка | Дана консультация | Дана консультация |
| 33 | Дерюгина Надежда Анатольевна | Сентябрь 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка | Дана консультация | Дана консультация |
| 34 | Макаренко Алексей Владимирович | Сентябрь 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка | Дана консультация | Дана консультация |
| 35 | Шепелин Сергей Сергеевич | Октябрь 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Дана консультация | Дана консультация |
| 36 | Отт Александр Александрович | Октябрь 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по МБ | Дана консультация | Дана консультация |
| 37 | Фанталин Петр Анатольевич | Ноябрь 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка | Дана консультация | Дана консультация |
| 38 | Сиухина Наталья Егоровна | Декабрь 2019 года | Консультация об оказании поддержки в рамках программы по торговле | Дана консультация | Дана консультация |
| 39 | ООО "Венгеровскагропромхимия" | Декабрь 2019 года | Консультация по предоставлению земельного участка | Земельный участок предоставлен | Дана консультация |

**4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

(за отчетный период)

|  |  |
| --- | --- |
| **Введение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** | |
| Наименование раздела | Инвестиционный портал Венгеровского района |
| Адрес раздела | http://www.vengerovo.nso.ru/page/262 |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного | Гумалевская Наталья Владимировна – заместитель Главы администрации- начальник управления экономического развития, труда промышленности и торговли администрации района, (тел.8 383 69 21992) |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 8 |
| Темы сообщений / публикаций | Инвестиционное послание Главы Венгеровского района  Привлечение инвестиций- основа развития района.  ОИУ за 2018 год  ОИУ за 1 кв 2019 года  ОИУ за 1 полугодие 2019 года  ОИУ за 9 мес 2019 года  Инвестиционный паспорт  План работы инвестиционного уполномоченного |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 1 |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** | |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 6 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | Биржа деловых контактов  Информирование по ККТ  Поставщик. Новое в закупках  Новые правила осуществления закупок (изменения 2019 года)  Привлечение инвестиций- основа развития района  Оказание администрациями сельсоветов имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 1 |
| Темы публикации | Привлечение инвестиций- основа развития района |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | 7 |
| **Взаимодействие с органами власти и организациями** | |
| Количество запросов в ОИОГВ НСО, ОМСУ НСО, организации | **-** |
| Темы запросов | **-** |
| Количество предложений в министерство экономического развития НСО по совершенствованию взаимодействия органов власти в решении проблем инвесторов и устранении административных барьеров при реализации инвестиционных проектов, совершенствованию НПА | **-** |
| Суть предложений | **-** |
| Привлечение специалистов для проработки отдельных вопросов или проведения экспертизы инвестиционных проектов | **-** |
| Привлечение научных организаций, ученых и специалистов для проработки вопросов | **-** |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Нормативного правового акта** | **№, дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** | **Комментарии** |
| 1 | Постановление Главы Венгеровского района Новосибирской области «Об Инвестиционном паспорте Венгеровского района  Новосибирской области» | 55, 29.03.2019 | Утвержден актуализированный инвестиционный паспорт Венгеровского района. |  |